Formato de Informe de Seguimiento (avanzado)

| Nombre del equipo: | Grupo3_MinTIC |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 2 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

Pantallazo:

Sprint 2 (Desarrollo y Pruebas - Backend Resultados Parte 2 y Backend Seguridad ): En este sprint todos los miembros del equipo actuarán como desarrolladores y testers. - Implementación de código de todos los end points correspondientes a los siguientes casos de uso: - Visualización de reportes - Administración de usuarios - Administración de roles - Administración de servicios Nota: Se debe anexar el enlace del github correspondiente - Pruebas a todos los end points implementados en el punto anterior. En este punto se recomienda pegar capturas de imagen tanto de la petición como de la respuesta obtenida, se recomienda utilizar postman. - Captura de pantalla del tablero actualizado de trello en el cual se evidencie las tareas que llevó a cabo cada participante del grupo.

Observaciones:

Se procede a asignar las actividades, a instalar las diferentes aplicaciones para trabajar el proyecto del backend de seguridad. Se revisan los puntos para el entregable del Sprint2. Todos los integrantes del equipo de trabajo actuaremos como desarrolladores y testers.

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

Pantallazo:

CREATE USUARIO Método; POST. http://127.0.0.1:8080/usuarios. Ejemplo respuesta. Creación con el SHA-256, contraseña cifrada. INDEX USUARIO Método; GET. http://127.0.0.1:8080/usuarios. Ejemplo respuesta. SHOW USUARIO Método; GET. http://127.0.0.1:8080/usuarios/6363296f5fbe321ea8a16c05. Ejemplo respuesta. DELETE USUARIO Método; DELETE. http://127.0.0.1:8080/usuarios/6363299c5fbe321ea8a16c06. Ejemplo respuesta. UPDATE USUARIO Método; PUT. http://127.0.0.1:8080/usuarios/6363296f5fbe321ea8a16c05. Ejemplo respuesta. UPDATE SET ROL/USUARIO Método; PUT. http://127.0.0.1:8080/usuarios/6363296f5fbe321ea8a16c05/rol/6364275abc5c4d31cd8a3b2e. Ejemplo respuesta.

Observaciones:

Se inicia con el desarrollo del código de seguridad para la colección USUARIO. creando su respectivo modelo-repositorio-controlador con los diferentes métodos de creación-edición-consultar y eliminar. Se realiza las validaciones con Postman y se confirman datos en la base de datos mongo.

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

Pantallazo:

CREATE ROL Método; POST. http://127.0.0.1:8080/roles. Ejemplo respuesta. INDEX ROL Método; GET. http://127.0.0.1:8080/roles. Ejemplo respuesta. SHOW ROL Método; GET. http://127.0.0.1:8080/roles/636426b3bc5c4d31cd8a3b2d. Ejemplo respuesta. DELETE ROL Método; DELETE. http://127.0.0.1:8080/roles/636427b3bc5c4d31cd8a3b30. Ejemplo respuesta. UPDATE ROL Método; PUT. http://127.0.0.1:8080/roles/636426b3bc5c4d31cd8a3b2d. Ejemplo respuesta. CREATE PERMISOS Método; POST. http://127.0.0.1:8080/permisos. Ejemplo respuesta. INDEX PERMISOS Método; GET. http://127.0.0.1:8080/permisos. Ejemplo respuesta. SHOW PERMISOS Método; GET. http://127.0.0.1:8080/permisos/6364753648e7791c0b08439f. Ejemplo respuesta. DELETE PERMISOS Método; DELETE. http://127.0.0.1:8080/permisos/6364755148e7791c0b0843a2. Ejemplo respuesta. UPDATE PERMISOS Método; PUT. http://127.0.0.1:8080/permisos/6364753648e7791c0b08439f. Ejemplo respuesta.

Observaciones:

Se inicia con el código de seguridad para las colecciones ROL y PERMISO. creando su respectivo modelo-repositorio-controlador con los diferentes métodos de creación-edición-consultar y eliminar. Se realiza las validaciones con Postman y se confirman datos en la base de datos mongo.

- Reunión diaria de seguimiento - jueves.

Pantallazo:

CREATE PERMISOS ROL Método; POST. http://127.0.0.1:8080/permisos-roles/rol/636426b3bc5c4d31cd8a3b2d/permiso/636474cc48e7791c0b08439e. Ejemplo respuesta. INDEX PERMISOS ROL Método; GET. http://127.0.0.1:8080/permisos-roles. Ejemplo respuesta. SHOW PERMISOS Método; GET. http://127.0.0.1:8080/permisos-roles/636537beebc5032c84849e08. Ejemplo respuesta. DELETE PERMISOS ROL Método; DELETE. http://127.0.0.1:8080/permisos-roles/63653960ebc5032c84849e09. Ejemplo respuesta. UPDATE PERMISOS ROL Método; PUT. http://127.0.0.1:8080/permisos-roles/636537beebc5032c84849e08/rol/6364275abc5c4d31cd8a3b2e/permiso/6364753f48e7791c0b0843a0. Ejemplo respuesta Antes Después de la actualizacion del rol y permiso.

Observaciones:

Se inicia con el código de seguridad para las colecciones PERMISOS-ROL. creando su respectivo modelo-repositorio-controlador con los diferentes métodos de creación-edición-consultar y eliminar. Se realiza las validaciones con Postman y se confirman datos en la base de datos mongo.

- Reunión diaria de seguimiento - viernes.

Pantallazo:

Observaciones:

Se crea procede a enviar el proyecto backend se seguridad, al repositorio de Github.